招标文件

项目名称：滨江广场二期测绘工程

招标单位：温州木材集团有限公司

二○一六年三月

第一章   招标公告

一、工程名称：温州滨江广场二期面积测绘工程

二、工程地点：《温州市江滨西路A、B线两侧地块控规》中的A-6地块

三、工程概况：总建筑面积为137661.99m2，计容建筑面积88760.52m2 ，人防建筑面积8196.9m2，使用功能系商业住宅；工程质量要求：合格。

四、招标类型：公开招标

五、招标内容：竣工测绘（含层高测绘）、地下管线探测（暂定2公里）、绿地测绘、停车位测量、房屋建筑面积实测绘、房产分幅平面图测绘、地籍测绘(含地籍平面控制测量、地籍要素测量、地籍图绘制、面积量算等)、人防面积测绘、计容面积实测绘等。

六、工程质量要求：测绘成果需满足规划、住建、人防、国土资源、行政执法等相关部门的规划竣工核实、房产登记和用地复核验收等的依据。

七、其它相关要求：1、20日历天内提交整套测绘成果资料。2、投标报价为一次性包干价，投标单位需充分考虑相关部门必须用到的相关测绘成果，若投标漏报则视为已包含在投标报价中。3、投标报价依据浙价服[2013]86号文件精神执行，拦标价（最高报价）200000元，投标报价高出拦标价按无效标处理。

八、本次招标要求投标人须具备：（1）具备工程测量丙级及以上资质和不动产测绘专业丙级及以上资质。 (2)本次招标不接受联合体投标。（3）不接受借用他人资质进行投标。

九、定标方式：通过量化打分以总分最高者为中标单位。

十、投标须知

1、投标文件应按招标文件规定的方式填写。接受投标文件的截止日期为2016年4月6

日15点00分，投标文件必须在规定时间之前送达温州木材集团有限公司行政大楼三

楼会议室。

2、投标人不得以他人名义投标、串标、围标，如经发现相关2年内不得参与我司的项目招标。

3、上述时间及地点如有变动，招标人将及时发出书面通知。

十一、招标人：温州木材集团有限公司   联系方式：0577-55597967   联系人：金工

十二、其他：整个招投标工作的解释权属温州木材集团有限公司。

温州木材集团有限公司

2016年3月30日

第二章  投标须知

1、投标资格

(1) 投标人必须具备工程测量丙级及以上资质和不动产测绘专业丙级及以上资质。

2、投标报价

(1)投标人根据工程情况和公司自身情况综合进行报价。

(2)测绘成果必须达到业主及相关部门要求，投标报价为一次性包干价，投标单位需充分考虑相关部门必须用到的相关测绘成果，若投标漏报则视为已包含在投标报价中。

3、投标文件的组成

投标文件由技术标和商务标两部分组成。

（1）技术资信标

①、资格审查资料：营业执照副本、企业资质证书（复印件加盖公章）

②、投标函（附表一）；

③、授权委托书（附表二）；

④、企业信誉相关资料（复印件加盖公章）

⑤、企业测绘业绩（复印件加盖公章）

⑥、项目负责人测绘业绩（复印件加盖公章）

⑦、本地化服务的质量相关资料（提供本地企业服务合同复印件加盖公章）

（2）商务标

①投标报价表（附表三）；

4、投标文件的签署及密封

(1) 所有投标文件均须投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代理人签署。

(2) 所有投标文件均须用信封密封，按上述所列顺序装订成本，报价文件正本 1 套，副本3套，正本和副本分别密封，并在封面上注明“正本”或“副本”。

(3) 所有投标文件均须按招标文件要求的格式填写，并依据招标文件所列顺序装订成册并装档案袋密封。

(4) 所有投票文件封口处贴回标封条，注明招标项目号，并加盖投标人单位公章。

(5) 技术标和商务标必须分开，不得在同一档案袋密封。

5、投标文件的递交

参加本次投标的投标者,务必请将投标承诺函及投标文件妥置于完好的档案袋内，并封好。请于2016年4月6日15点00分前将投标文件专人递交至：温金公路42号温州木材集团有限公司行政大楼三楼会议室。

6、答疑及招标文件的修改

如对本次招标文件存在疑问，请投标方以书面形式在截标日前提交，招标方将做统一答复，如在规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方对招标文件无异议。

在投标截止日前，招标人有权对招标文件进行澄清、修改，这些补充修改文件是招标文件的组成部分，对投标人有约束作用。但招标人应当采取与本招标文件相同的方式发布或告知投标人，必要时招标人应当延长投标截止时间。投标人应当尽到注意义务，及时关注招标人可能发布的关于本次招标的补充或者修改的公告文件。

7、投标文件的补充、修改和撤回

投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止日之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人对投标文件的补充修改应符合本招标文件对密封、标志和递交等的规定，并在内外密封袋上清楚标明“补充修改”字样。

8、发生下列情况之一的投标文件均视为无效：

（1）未在截止时间以前邮寄到达或送达的投标文件。

（2）投标书应盖而未盖公章、未装订、未密封、未有效授权、资质不符等。

（3）投标人以他人名义投标、串标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的。

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性要求的。

（5）招标文件另明确定义为无效投标的情况。

（6）未积极响应招标文件的投标文件。

9、投标纪律

投标人不得以他人名义投标、串标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

各投标人之间应互相尊重，整个投标过程中不得互相排挤以影响公平竞争。

投标人不得无故对投标内容及价格进行悔标或中标后拒绝按中标结果签订合同。

10、投标费用

投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，这些费用都由投标方承担。

11、招标监督电话：0577-56619205

第三章  开标与评标方法

一、开标

（1）时间：2016年4月6日下午15点00分

（2）地点：温州木材集团有限公司行政大楼三楼会议室

（3）开标： 招标人代表、监标人和投标方一起公开开标，投标方须派代表参加。参加代表应携带个人身份证、投标方投标回执和承诺书（见附件）。

（4）商务标开启时，招标方工作人员将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封商务投标文件，进行公开唱标，唱标内容为各投标方投标文件中“商务报价”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录。

二、评标

1.评标由招标方设立的本次招标项目评标小组负责。

2.本工程采用综合评标法，分三个阶段分别进行：第一阶段为投标人技术资信标评审，第二阶段为商务标评审，第三阶段为投标人的资格复审。首先对符合要求的技术资信标进行开启和评审；技术资信标评审结束，进入商务标评审程序；最后对入围单位进行资格复审，评标小组在资格审查合格的有效标中按其技术资信标得分和商务标得分之和从高到低进行排名，并向招标人推荐中标选侯选人。

3.评标结果审批：我司将通过量化打分后总分最高者选定中标单位。

4.评标分值：技术资信20分，商务标80分。

评分细则

- 详细评分细则：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 档 次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |
| 1 | 企业测绘资质（提供资质复印件并 | 5分 | 根据投标单位提供的企业资质由评标专家横向比较，自行打分。 |  |  |
| 2 | 企业信誉如企业注册、营业的基本资料，经营管理资料、企业财务状况等 | 3分 | 3.0-2.0 | 2.0-1.0 | 1.0 -0 |
| 3 | 企业测绘业绩(提供复印件并加盖公章) | 3分 | 以提供近三年类似工程的合同或中标通知书为准，由评标专家横向比较，自行打分。 |  |  |
| 4 | 项目负责人 测绘业绩(提供复印件并加盖公章) | 4分 | 以提供近三年能反映项目负责人测绘业绩的合同或中标通知书为准，由评标专家横向比较，自行打分。 |  |  |
| 5 | 本地化服务的质量 | 5分 | 5.0-4.0 | 4.0-3.0 | 3.0 -2 |

注：企业测绘业绩及项目负责人测绘业绩一律采用附表五形式，企业测绘业绩及项目负责人测绘业绩复印件附后；企业信誉及本地化服务的质量，由评标专家横向比较后选择档次打分。

二、评分说明：

1、技术资信标评审：技术资信分低于12分不进入商务标评审。

2、投标基准价：出现以下情况时，则该投标报价不再进入评标基准价的计算，其投标文件应当被否决投标：

（1）投标人的投标报价高于最高投标限价的；

（2）开商务标前已被否决其投标的；

（3）投标函中没有报价或未提供投标函的。

除上述条款外，其余所有投标人投标报价的最低价为评标基准价。

3、商务标分计算：投标人的报价≥评标基准价，商务标得分=（评标基准价÷投标报价）×80

4、有效投标人的综合得分为技术资信分和商务标得分的总和；

5.备注：

本工程设最高投标限价：投标报价依据浙价服[2013]86号文件精神执行，投标报价依据浙价服[2013]86号文件精神执行，拦标价（最高报价）200000元，其中投标报价高出拦标价按无效标处理。（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）。

（1）投标人的投标报价高于最高投标限价的；

（2）开商务标前已被否决其投标的；

（3）投标函中没有报价或未提供投标函的；

（4）技术资信分排名未入围的投标人的投标报价。

若综合得分相同，以报价低者为中标人。

滨江广场二期工程测绘合同

合同编号：

甲    方： 温州木材集团有限公司

乙    方：

工程名称：温州滨江广场二期测绘工程

工程地址: 《温州市江滨西路A、B线两侧地块控规》中的A-6地块

根据《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《房产测绘管理办法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方测绘事宜，签订本合同。

一、检测依据方法

《城市测量规范》CJJ /T8-2011；

《1:500   1:1000   1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2007；

《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003；

《工程测量规范》GB 50026-2007；

《建设工程竣工规划核实测量技术规程》DB33/T 1085-2011；

《温州市地下管线探测及信息化管理技术规定》（试行）；

除上述标准外，由设区的市以上规划部门依据上述标准制定的相关规定也可作为依据（与上述标准抵触的规定除外）。

二、测绘内容及成果

测绘内容：竣工测绘（含层高测绘）、地下管线探测、绿化测绘、停车位测量、房屋建筑面积实测绘、房产分幅平面图测绘、地籍测绘(含地籍平面控制测量、地籍要素测量、地籍图绘制、面积量算等)、人防面积测绘、计容面积测绘等，测绘报告需满足规划、住建、人防、国土资源、行政执法等相关部门的规划竣工核实、房产登记和用地复核验收等的依据（房屋建筑面积预测绘、计容面积预测绘除外）。测绘成果用于：测绘报告需满足规划、住建、人防、国土资源、行政执法等相关部门的房产登记等的依据。

二、合同价款：滨江广场二期工程总建筑面积137661.99㎡，经协商，确定测绘服务费总价为                      元，大写为                      元。遵守一次性包死（竣工面积增减检测服务费总价不变的）原则。

三、甲方的义务

㈠甲方应于工期开始日前，向乙方提供与测绘项目有关的下列资料（在□内打√选择），如甲方提供的资料不全或不符合测绘要求，甲方应按乙方要求于   5  个工作日内补正。

□土地使用权证或者土地使用证明；

□建设工程规划许可证及附件、附图；

□经审查批准的人防红线图；

□经审查批准的建筑施工图纸；

□共有部位设计说明；

□其他：                     /

。

㈡甲方保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、完整、准确；

㈢甲方应当密切配合乙方的测绘工作，为乙方提供力所能及的便利和支持。

四、乙方的义务

㈠审查甲方提供的资料是否符合测绘要求，如发现甲方提供的资料不全或不符合测绘要求，应于收到资料起  5 日内通知甲方；

㈡乙方应独立完成测绘项目，未经甲方同意，不得将该项目委托给第三方测绘；

㈢乙方应当严格遵守有关法律、法规，执行房产测量规范和有关技术标准、规定，对其完成的测绘成果质量负责；

㈣消费者对乙方测绘的房屋建筑面积有异议时，乙方有解释的义务。

（五）乙方需无条件配合甲方办理相关部门审查备案手续，并协助甲方解决审查备案过程中的问题。

五、甲方违约责任

㈠合同签订后，由于甲方不能按期提供约定的测绘项目资料、文件，或资料、文件不齐全或有错误等原因不能按期完成测绘项目的，测绘项目完成期限顺延。造成乙方无法进行测绘的，乙方也可选择终止本合同，由此造成乙方损失的，甲方应负责赔偿；

㈡甲方逾期付款的，应向乙方支付逾期付款违约金，每逾期一日,按应付价款的1%支付；

甲方超过合同约定   30   日仍未交付有关款项，乙方可选择终止合同，甲方应按前款约定支付逾期付款违约金；

㈢合同签订后，甲方无正当理由单方终止合同，乙方尚未实施测绘作业的，应支付乙方合同约定测绘总价款的  5  %的违约金；乙方已开始实施测绘作业，完成了测绘项目工作量在５０％以内的（含50%），应支付乙方测绘项目总价款的3０％；乙方已完成测绘项目工作总量５０％以上的，应按乙方实际完成的测绘项目工作量支付价款。

六、乙方违约责任 
　　㈠合同签订后，乙方无正当理由单方解除合同或擅自中途停止测绘，由此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿；如未造成损失，按本项目总价款的   20%   向甲方支付违约金；

㈡未经甲方同意，乙方擅自将测绘项目部分或全部转委托给第三方测绘的，甲方可终止合同，由此造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

㈢非因甲方或不可抗力的原因，乙方未能按合同约定日期提交测绘成果的，每逾期一日，按本项目总价款的  0.5% 向甲方支付违约金。

乙方超过合同约定日期  10个工作 日，仍未交付测绘成果，甲方可选择终止合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按前款支付违约金。如甲方选择继续履行合同，乙方应向甲方支付逾期交付测绘成果的违约金，每逾期一日,按本项目总价款的   0.5%   支付；

㈣非甲方提供资料不实原因，乙方提供的测绘成果经房地产行政主管部门审核或有关法定测绘质量检验机构鉴定不合格的，乙方应限期改正，由此造成甲方损失的，由乙方按以下方式赔偿：  由双方当事人协商解决  。

七、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第 （一） 种方式解决：

㈠提交温州市仲裁委员会申请仲裁；

㈡依法向人民法院起诉。

八、付款方式：甲方拿到房屋建筑面积和计容建筑面积预测绘成果后， 10个工作日内支付工程总价款的30%；拿到其余测绘成果后10个工作日内支付60%；剩余10%待竣工验收通过后进行支付。

九、本合同书一式陆份，甲执肆份、乙执贰份，经双方盖章、签字后生效，并具有合同的同等法律效力。

十、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章之日起生效。如有未尽事宜，由双方协商解决。

甲方： （盖章）							乙方： （盖章）

代表：                                 代表：

合同签订时间：2016年   月   日

第五章 投标文件及附表格式

一、投标函（格式）

二、授权委托书（格式）

三、投标报价表（格式）

四、资格审查资料

1.投标人营业执照副本

2.资质证书

五、附表：企业业绩及项目负责人业绩汇总

六、密封袋封条

一、投标函（格式）

投 标 函：

我方已全面阅读和研究了                        的比选文件和补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受比选文件的全部内容和条件，并按此确定本工程投标的要约内容，以本投标书向你方发包的            进行投标。投标总价（一次性包干价）为      元（大写：元整），项目负责人是        ，投标工期为    日历天。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及比选文件的规定参加投标。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起3天内，按中标通知书、比选文件和本投标书的约定与你方签定合同，我方承诺履行合同规定的一切责任和义务。

本投标书自递交你方之日起60天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

联系人及方式：

2016年  月  日

- 授权委托书（格式）

本人    （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托     .（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改温州市温州木材集团有限公司滨江广场二期工程测绘等服务招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

2016年  月  日

注：本授权委托书开标时携带，不装入标函袋内。

三、投标报价表（格式）

投标报价表

工程名称：温州滨江广场二期面积测绘工程服务招标

| 序号 | 内容 | 特征 | 单位 | 量 | 单单价（元） | 金总额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 房屋建筑面积实测绘 |  | 层 |  |  |  |
| 2 | 房产分幅平面图测绘 |  | 公 |  |  |  |
| 3 | 人防面积测绘 |  | M |  |  |  |
| 4 | 计容面积实测绘 |  | M |  |  |  |
|  | 竣工测量--1:500竣工图测量 |  | M |  |  |  |
| 6 | 立面测量 |  | 幅 |  |  |  |
| 7 | 管线测量 |  | M |  |  |  |
| 8 | 绿地测量 |  | M |  |  |  |
|  | 停车位测量 |  |  |  |  |  |
|  | 宗地测量--实测 |  |  |  |  |  |
|  | 界桩放样 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

1、本次投标单价已考虑包括为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润（如工作、生活、交通、通讯、设备或仪器、劳力、利润、税收、招标代理费等），以及所有有关的管理成本，并考虑了应承担的风险。

2、投标人需认真研究图纸、现场勘查后自行确定数量、并考虑实测与合同数量风险，测绘成果必须达到业主及相关部门要求，投标报价为一次性包干价。测绘内容不限于表中所列，投标单位需充分考虑相关部门必须用到的相关测绘成果，并在投标报价表中填写，若投标漏报则视为已包含在投标报价中。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

2016年   月    日

六、附表：企业测绘业绩及项目负责人测绘业绩汇总表

| 企业名称 | 企业业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |
| 项目负责人名字 | 项目负责人业绩 | 备注 |
| 总计 |  |  |

注：企业测绘业绩及项目负责人测绘业绩复印件附后。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

温州市滨江广场二期面积测绘工程等服务招标

投 标 书 封 条

密封袋封口处贴封条并在骑缝处加盖公章及法定代表人章

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

温州市滨江广场二期面积测绘工程等服务招标

投 标 书 封 条

密封袋封口处贴封条并在骑缝处加盖公章及法定代表人章

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

温州市滨江广场二期面积测绘工程等服务招标

投 标 书 封 条

密封袋封口处贴封条并在骑缝处加盖公章及法定代表人章

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………