温州木材新市场装修工程设计（暂定）

招 标 文 件

招标人（盖章）：温州木材集团有限公司

招标代理机构（盖章）：温州市建衡工程造价咨询有限公司

日期：2017年12月

目  录

第一章  投标人须知	- 3 -

投标人须知前附表	- 3 -

（一）总则	-6 -

（二）招标文件	- 8 -

（三）投标文件	- 9 -

（四）投标	- 12 -

（五）开标	- 13 -

（六）评标	- 13 -

（七）确定中标人	- 14 -

（八）合同授予	- 15 -

（九）重新招标和不再招标	- 16 -

（十）纪律和监督	- 16 -

（十一）其他内容	- 17 -

第二章  投标文件编制要求	- 19 -

（一）投标文件的编制要求	- 20 -

（二）投标文件密封和标记	- 20 -

第三章  评标办法	- 21 -

1.评标方法	- 21 -

2.评审标准	- 21-

3.否决投标的判定	- 22-

第四章  合同条款及格式	- 24 -

第五章  工程情况说明及设计要求	- 49-

第六章  有关资料及附件	- 50-

温州木材新市场装修工程设计（暂定）招标时间安排表

| 招标文件购领开始时间： | 2017 年12月19日 09:30 |
| --- | --- |
| 招标文件购领截止时间： | 2018 年1月12日9:30 |
| 投标人提问截止时间： | 2017 年12月25日17:00 |
| 招标人澄清时间： | 2017 年12月26日17:00 |
| 办理投标保证金收据凭证时间(其他时间不受理)： | 投标单位在递交投标文件时同时投标保证金人民币 7500 元整（现金），自行封装，未提交投标保证金的投标单位投标文件予以拒收 |
| 开标时间： | 2018年1月12日9:30 |
| 投标截止时间： | 2018 年1月12日9:30 |
| 开标地点 | 温州国际会展中心一号楼北三楼会议室 |

温州木材集团有限公司

温州市建衡工程造价咨询有限公司

# 2017年12月

## 第一章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：温州木材集团有限公司 联系人：何先生 电话：0577-88774095 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：温州市建衡工程造价咨询有限公司 地址：温州国际会展中心一号楼北五楼 联系人：冯女士 电话：0577-88895781 传真：0577-88821256 |
| 1.1.5 | 项目名称 | 温州木材新市场装修工程设计（暂定） |
| 1.1.6 | 建设地点 | 温州市鹿城区丰门街道温金路1939号。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 项目资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 建设规模 | 总投资金额约：1000万元。装修面积：该项目分1-4层综合市场及1-9层商务办公楼两部分，用途为交易市场和商业及办公，总建筑面积50022.22平方米。本次综合市场，商务办公楼区域面积约为20000平方米。 |
| 1.3.2 | 招标范围 | 本次招标范围：方案设计、初步设计、施工图设计及招投标、施工期间的相关服务等。 本工程设计包括室内二次装修设计及室内消防设计、电气设计、暖通设计、配套设计。专业设计确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人及相关部门审核同意，其设计成果在符合规范要求的基础上还必须完善到使招标人认可。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质等级：工程设计综合甲级或建筑行业（建筑工程）甲级或建筑装饰装修工程设计与施工一级及以上或建筑装饰工程设计专项甲级资质 （2）项目负责人资格：一级注册建筑师 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 招标人书面澄清的时间 | 详见时间按排表 |
| 2.2 | 招标文件的发放 | 发放时间：详见时间按排表 发放地点：温州国际会展中心一号楼北五楼506室（温州市建衡工程造价咨询有限公司） |
| 2.3.1 | 投标人要求澄清 招标文件的时间 | 详见时间按排表 |
| 2.3.2 | 招标人书面澄清的时间 | 详见时间按排表 |
| 2.3.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 详见时间按排表 |
| 2.4.1 | 招标文件修改时间 | 详见时间按排表 |
| 2.4.2 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 详见时间按排表 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 商务标（包含资格审查资料、投标函）一份正本，五份副本 技术标（设计方案文本）一份正本，五份副本 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 个工作日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 见时间安排表 |
| 3.5 | 是否允许提交 备选投标方案 | 不允许 |
| 4.1.1 | 投标截止时间 | 详见时间按排表 |
| 4.1.2 | 提交投标文件地点 | 温州国际会展中心一号楼北三楼会议室 |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 温州国际会展中心一号楼北三楼会议室 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，评标专家按照相关法律法规组建。 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数量：2 |
| 11.9 | 需要补充的其他内容 | 履约担保的形式：本工程履约担保以现金（或银行转账）的形式支付 履约担保的金额：工程合同价款的10% |
|  | 其他 | 注：本项目招投标代理费7500元整，由中标单位在领取中标通知书时一次性支付，望各投标人在投标报价时综合考虑。 |

## （一）总则

1.1  项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本工程项目进行设计招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围

1.3.1本次招标建设规模：见投标人须知前附表。

1.3.2本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力

（1）资质等级：工程设计综合甲级或建筑行业（建筑工程）甲级或建筑装饰装修工程设计与施工一级及以上或建筑装饰工程设计专项甲级资质

（2）项目负责人资格：一级注册建筑师。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）投标人不符合招标公告或者法律法规规定的资质范围和等级；

（2）投标人为本项目招标人、招标代理机构、项目管理、监理单位，或者与上述单位有隶属关系、关联关系或者其他利害关系；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（7）投标人向招标人或者招标代理机构提供严重歪曲事实的信息；

（8）投标人和拟派项目负责人有行贿犯罪档案记录的。

（9）投标人有被温州市住建委或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标。投标人有被温州市住建委或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

在投标截止日当天，投标人若无正在公示（或发布）的不良行为记录，则本工程认定该投标人无不良行为记录。

1.4.4如果投标人实质上不符合投标资格，即使已通过投标资格审查、已购买招标文件、已缴纳投标保证金、已提交投标文件，招标人可以按照有关规定取消其投标或中标资格，招标人对投标人的一切损失不负任何责任。

1.5  投标费用

投标人应承担其现场踏勘、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定不组织踏勘现场的，由投标人自行前往。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 投标人自行前往踏勘现场时，招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## （二）招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括下述文件：

（1）投标人须知

（2）投标文件编制要求

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）工程情况说明及设计要求

（6）招标文件另附的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.3款和第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的发放

2.2.1  招标文件发放时间：见投标人须知前附表。

2.2.2  招标文件发放地点：见投标人须知前附表。

2.3  招标文件的澄清

2.3.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.3.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.4  招标文件的修改

2.4.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，招标人可以以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。招标人对招标文件具有解释权。

2.4.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

## （三）投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）商务标；

（2）技术标

3.2  工程设计费和设计工期

3.2.1本工程设计费最高限价为400000元整。

3.2.2设计费包括设计及相关调整费、图纸资料费、施工服务、模型制作费、各阶段会审会议费用、利润、税金、保险费等相关费用。

3.2.3 具体各阶段设计费的支付安排在“设计合同”中规定。

3.2.4方案设计、初步设计、施工图设计阶段设计费按《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》规定的比例计取。在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整。在本次招标范围内的设计若确需另择设计单位进行专项工程设计的（该部分工作由中标单位委托并经建设单位认可），费用已包括在合同价中。

3.2.5如因政策性原因或其他不可抗因素招标人另择设计单位承担初步设计和施工图设计，则应付给中标人方案设计费，但中标人必须完善建筑方案，直至该方案经规划部门审批通过。

3.2.6中标人须配合工程建设需要提供现场指导和监督服务，施工期间应指定现场代表和各专业设计代表，在隐蔽验收、设计变更和施工关键部位、关键环节配合施工。

3.2.7设计工期要求见“第五章  工程情况说明及设计要求”规定。

3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1 投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和附件“投标保证金办理注意事项”的规定提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 在投标截止时间前按招标文件规定的方式提交投标保证金

3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项和第3.4.2项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.4 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人在招投标活动中存在违法违规行为，且被行政主管部门认定的。

3.5  备选投标方案

3.5.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。如投标人擅自提交备选方案的，招标人将拒绝该投标人提交的备选方案。

3.5.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6  投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第二章“投标文件编制要求”规定进行编制。

3.6.2 投标文件应当对招标文件的要求作出实质性响应，达到招标文件规定的深度，满足评审需要。

3.7  投标文件的密封和标记

3.7.1 投标文件应按第二章“投标文件编制要求”规定进行密封和标记。

3.7.2 投标人必须确保投标文件内容完整，密封和标记准确无误，提交投标文件截止时间后将不会给予投标人主动改正的机会。

## （四）投标

4.1  投标文件的提交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。如有变动以招标人或招标代理机构的最新通知为准。投标人在提交投标文件临近截标时间应向招标人或招标代理机构查询核实接收投标文件的时间和地址。如果投标人较早提交投标文件，应预先通知招标人或招标代理机构到场接收。

4.1.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人收到投标文件后，作好投标文件签收记录。

4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第4.1.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.1项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.6款、第3.7款规定进行编制、密封、标记。

4.3  延期

4.3.1 如果招标过程中出现监督部门要求暂停、重新评标等意外情形，招标投标各项期限相应延长。

4.3.2 如果在投标截止时间当日的早上8时至截标时间，投标文件提交地的气象台暴雨或台风警告仍然生效，且招标人以书面形式通知投标人的，提交投标文件的截止时间可以延迟。

## （五）开标

5.1  开标

5.1.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点开标。

5.2 开标程序

5.2.1开标按下述程序进行：

（1）招标人或招标代理机构主持开标会议；

（2）评标委员会核验投标人的投标保证金凭证，收标记录；

（3）在监督机构工作人员的监督下，由评标委员会核验投标文件的密封情况；

（4）开标过程中，招标人应指定相关人员作好开标记录、签字，并存档备查。

## （六）评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## （七）确定中标人

7.1  定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 使用国有资金投资或国家融资的工程建设项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。但下列情况除外：排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可重新招标。

7.2  中标公示

7.2.1评标结束后15天内，将在指定媒介上公布中标候选人。

7.3  中标通知

7.3.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应当以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标人的投标人。

## （八）合同授予

8.1  签订合同

8.1.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.1.2 联合体中标的，由所有联合体成员法定代表人签署授权委托书，指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。招标人认为必要时，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为实施合同共同和分别承担责任。

8.1.3招标文件未明确的事项，由招标人与中标人在合同谈判时协商。

8.1.4 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## （九）重新招标和不再招标

9.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

（1）所有投标均被否决的；

（2）评标委员会否决投标后，因有效投标人不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（3）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

符合前款第一种情况的，评标委员会应在评标纪要上详细说明所有投标均被否决的理由。

招标人依法重新招标的，应对有串标、欺诈、行贿、压价或弄虚作假等违法或严重违规行为的投标人取消其重新投标的资格。

9.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## （十）纪律和监督

10.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## （十一）其他内容

11.1  投标补偿费

本工程无投标补偿费。

11.2串通投标行为的认定

1、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（13）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（14）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（15）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（16）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（17）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

2、根据温委发[2011]89号《关于进一步整顿规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》，有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标撤换投标文件夹、更改报价的；

（2）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（3）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（4）不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（5）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

（7）不同投标的投标总报价相近和各分项报价、综合单位分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（8）不同投标的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

（9）不同投标的投标相互混装的；

（10）不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（11）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（12）不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（13）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为。

11.3弄虚作假投标行为的认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（2）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

11.4失信被执行人名单查询

要求投标人在中标公示结束前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单，若投标人在中标公示前已执行完结需提供法院结案的有关法律文书，否则取消中标候选人资格。若第一中标候选人被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标人为中标人，也可以重新招标。

11.5中标候选人行贿犯罪档案查询

根据高检会【2015】5号《关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》文件精神，本工程规定如下：

(1)中标候选人、法定代表人及其拟派的项目负责人不得有行贿犯罪档案记录，行贿犯罪档案的查询期限为10年，否则取消中标候选人资格；

(2) 中标候选人提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明原件；

(3)在投标文件提交截止之日前2个月内，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。

11.6中标候选人放弃中标及经营、财务状况发生变化的约定

（1）国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（2）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

11.7知识产权

11.8.1 所有投标方案可以在招投标监督机构指定的媒体上免费公开展示。

11.8.2 除本章第4.1.3项规定退还投标文件外，否则招标人给予未中标方案进行补偿后，投标文件不予退回。招标人有权在评标结束后公开展示获得补偿费用的所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

11.8.3 投标人拥有设计方案的著作权（版权）。招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

11.8需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第二章  投标文件编制要求

## 投标文件的编制要求

1.投标文件的组成

1.1投标文件应包括下列内容：

1.1.1商务标包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明

（3）投标保证书

（4）建筑设计投标方案编制人员名单

- 施工图设计和施工期间配合服务人员一览表

- 投标人的《营业执照证书》复印件；

- 投标人的《设计资质证书》复印件；

- 项目负责人设计负责人资质证书。

- 其他

2．设计方案文本编制要求

2.1  封面

2.2  目录

2.3  设计总说明：

3.3.1  总体说明

（1）设计依据

1）招标人提供的有关文件名称及文号。

2）招标人提供的设计基础资料。

3）招标人或政府有关部门对项目的设计要求。

（2）方案总体构思

方案设计总体构思理念，外形特点，建筑功能，区域划分，环境景观。

3.3.2 工程概算及经济分析

3.3.3设计组织和质量保证措施、施工现场技术服务及承诺

3.3.4本项目的合理化建议

## （二）投标文件密封和标记

2.1、投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章。封袋、封条由投标人自行制作。

2.2、商务标、技术标单独密封。标函上应分别写明“商务标”“技术标”等字样。

2.3、未按本章第2.1、2.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理或评标委员会否决其投标。

## （三）投标文件盖章或签字要求

3.1、商务标、技术标相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）并经单位法定代表人签字或盖章

3.2、授权委托书应加盖单位章，法定代表人应签字或盖章。如为联合体投标的可由联合体牵头人签字、盖章。

3.3未按本章第3.1、3.2项要求盖章或签字的的投标文件，评标委员会否决其投标。

# 第三章  评标办法

## 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定名次优先者；如商务标未开启的情况，直接抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

## 2.评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  投标文件的提交时间和地点符合第一章“投标人须知”第4.1.1项和4.1.2项规定；

2.1.2  投标保证金符合第一章“投标人须知”第3.4款规定；

2.1.3  投标文件的密封和标记符合第二章“（一）投标文件编制要求、（二）投标文件密封和标记”的要求。

2.2 方案评审标准（70分）

2.2.1方案评审采用记名排序法。

评标委员会对通过初步评审的投标文件进行方案详细评审，并各自进行排序打分。排序办法如下：排序第一者计分为10分，排序第二者计分8分，排序第三者计分7分，排序第四者计分6分，以此类推。

当评标委员会成员数量在七人及以上时，在各投标方案所得的分值中去掉一个最高得分和一个最低得分后累计作为A值；当评标委员会成员数量为五人时，则直接将投标方案所得分值进行累计作为A值。

根据各投标人所得的A值，按照方案评审总分满分70分的标准进行换算，计算各投标人方案的评审得分，具体公式如下：

各投标人方案评审得分=A值÷（N×10）×70；计算结果保留二位小数，第三位四舍五入。

N值：评标委员会成员数量为五人，N=5；

2.2 .2 详细评审考虑的主要因素和标准

（1）整体装修工程合理性：权重为 50  %；

（2）设计质量保证、设计进度和进度保证措施：权重为 20  %；

（3）投资估算：权重为 10  %；

（4）合理化建议：权重为 20%；

2.2商务标评审（设计费用报价30分）

2.2.1工程设计费报价：本次设计费的投标最高限价为   400000元。

2.2.2若工程设计费报价高于最高限价时，其投标文件作否决投标处理。

2.2.3评标基准值计算：

出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围（投标报价以投标人投标函中的设计费投标报价为准，余同）：①开商务标前已经被否决投标的；②未提供投标函，或投标函中无有效报价；③投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外）；④投标报价高于拦标价的。

除上述情况外投标人的有效投标报价（即开商务标前已经作否决投标处理、无效标处理的、高于最高限价的除外）的算术平均值。

评标基准值确定后，除计算错误外不再受其他任何因素（包括投标书评审阶段中否决投标以及中标公示期间有异议或投诉引起的否决投标等因素）的影响而改变。

2.2.4有效投标报价（即开商务标前已经作否决投标处理、无效标处理的、高于最高限价的除外）与评标基准值对比，计算商务标报价评分值（得分保留两位小数，第三位四舍五入）：

投标报价等于评标基准值，得满分30分；

投标报价每高于评标基准值1%，扣3分；

投标报价每低于评标基准值1%，扣2分。

2.3 综合得分

2.3.1评标委员会成员对统计结果（技术标得分+商务标得分）总得分前3名进行资格审查，有不合格的，从后续单位里按排序顺序依次递增。

2.3.2投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件将被否决）：

①具备有效的营业执照；

②具备有效的资质证书，符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定；

③项目负责人资格证书，符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定；

④没有被建设行政主管部门限制参加投标或没有正在公示的不良行为记录（建设行政部门公布指温州市住建委或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或国家住建部等）；

## 2.3.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐综合得分最高者和次高者为第一、第二中标候选人。当综合得分出现并列时，以商务标报价低的为优先排名，若商务标报价也相同时，则抽签决定名次优先者。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可重新招标。

## 3.否决投标的判定

3.1  有下列情况之一的，经评标委员会评审后否决其投标：

- 投标文件未在投标截止时间前送达规定地点的；

- 未按招标文件要求提交投标保证金的；

- 违反招标文件第二章“投标文件编制要求”中第（二）投标文件密封与标记的规定；

- 投标文件包含的标准密封袋内的文件资料未按招标文件要求加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章的；

- 第一章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

- 投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织机构上存在实质性差别的；投标文件填报的项目负责人与通过资格预审的项目负责人不一致，且投标人没有办理项目负责人变更手续的；

- 符合第一章“投标人须知”第11.3款“串通投标行为的认定”中规定的任何一种情形的；

- 符合第一章“投标人须知”第11.4款“弄虚作假投标行为的认定”中规定的任何一种情形的；

- 在投标过程中有商业贿赂行为的。

# 第四章  合同条款及格式

适用合同文本：本项目执行中华人民共和国住房和城乡建设部和中华人民共和国国家工商行政管理总局监制的《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）。

第一部分 协议书（略）

第二部分 通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件及其补充文件、除投标函及附录外的投标文件、合同履行过程中经双方确认的会议纪要 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：包括但不限于以下条例：(1)《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》；（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的初步设计文件及批复、概预算书、建设计划、设计施工图等有关技术经济文件。（3）国家和地方现行的工程承包、施工验收规范、工程质量验收标准。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等   。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：    设计方    ；

提供国外技术标准的名称：       合同签订时填写         ;

提供国外技术标准的份数：       合同签订时填写         ；

提供国外技术标准的时间：           合同签订时填写       ；

提供国外技术标准的费用承担：          设计方            。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 合同签订时填写  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1） 合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书；（5）投标函及其附录 ；（6）发包人要求；（7）技术标准；（8）发包人提供的上一阶段图纸；（9）其他合同文件 注：合同履行过程中经双方确认的会议纪要经发包人同意后视为协议书的组成部分。。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：合同签订时填写         ；

发包人指定的接收人为： 合同签订时填写         ；

发包人指定的联系电话及传真号码：  合同签订时填写      ；

发包人指定的电子邮箱：             合同签订时填写            。

设计人接收文件的地点：合同签订时填写         ；

设计人指定的接收人为：合同签订时填写      ；

设计人指定的联系电话及传真号码：合同签订时填写      ；

设计人指定的电子邮箱：             合同签订时填写        。

##### 1.8 保密

保密期限：                  /                         。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：/  。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：合同签订时填写            ；

身份证号：合同签订时填写              ；

职    务：合同签订时填写             ；

联系电话：  合同签订时填写             ；

电子信箱：  合同签订时填写             ；

通信地址：合同签订时填写              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1. 全过程负责工程进度、投资控制，全面协调各方工作。2.设计过程中涉及的款项支付、索赔、变更、会议纪要、往来文件、补充协议等文件的签署权限必须遵照本单位的相关管理规定执行等与发包人有关的具体事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前  7  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在15天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：1）方案文本10份；2）初步设计文本20份；3）初步设计电子文档光盘2份；4）施工图文本25份；5）施工图电子文档光盘2份 。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：合同签订时填写        ；

执业资格及等级：合同签订时填写           ；

注册证书号：合同签订时填写         ；

联系电话：合同签订时填写            ；

电子信箱：合同签订时填写         ；

通信地址：合同签订时填写         ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：    合同签订时填写     。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 15 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人在合同履行期间不得擅自更换或兼任其他工程项目负责人，否则，发包人有权中止合同。若确须更换项目负责人应事先征得发包人同意，并经建设管理部门审查批准，更换应满足同资历相应人员，同时收取人员调换审查费50000元，从设计费中扣罚。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 10 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、不到位、贻误工作的项目负责人，或造成严重拖延设计周期导致后续工作延误的项目负责人，更换的项目负责人如逾期应视为未到位，发包人承包人须向发包人支付违约金30000元。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限7天内  。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、不到位、贻误工作的项目主要设计人员，或造成严重拖延设计周期导致后续工作延误的，更换的项目主要设计人员如逾期应视为未到位，发包人承包人须向发包人支付违约金10000元。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人。

主体结构、关键性工作的范围：合同签订时填写     。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：按照现行法律程序提前60天向发包人申请分包内容。分包人资质应符合有关资质要求。经发包人同意后方可进行分包   。

其他关于分包的约定：设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等  。

3.4.4 分包工程设计费支付方式： 已包含在合同总价中，发包人不再另行支付；分包工程设计费由设计人与分包人结算。

##### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：         /            。

#### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：  合同签订时填写  。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：   在基准日期内适用的版本     。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：   合同签订时填写   。

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：满足招标文件及符合国家和行业现行有效的相关规定 。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：  满足招标文件及符合国家和行业现行有效的相关规定   。

#### 6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标单位在签订合同后15日历天内提交方案设计并完成初步设计，初步设计深度须满足工程量清单编制要求，初步设计审查批准后25日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后7工作日内完成补充、修改。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：1）本次设计招标范围包括本工程方案设计、初步设计和施工图设计,内容包括室内及室外工程的消防设计、电气设计、智能化设计、二次装修设计等一切设计内容。设计单位应负责今后所有有关专业设计的协调和管理；2）本工程设计招标中标后，中标人应按招标人、有关专家和管理部门的意见与要求，逐步完成设计方案、分阶段完成初步设计、施工图设计。为保证在工期内顺利完成设计任务，设计单位应保证设计人员到位，加快设计进度、完成设计任务；3）本工程主要设计人员或专业设计代表应在设计进度关键点（如方案报批、扩初报批、施工图审查等）和施工期间（如隐蔽验收、设计变更和施工关键部位等）到位并负责与业主、有关部门沟通直至通过有关审批或配合施工。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 5天内 。

##### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：      不奖励        。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：按招标文件要求执行  。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 15 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：   设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  /   。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  14天 时间内提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：   除重大变更外，合同价格均不再调整。 。

风险费用的计算方法：   已包含在合同总价中，由投标人在报价中综合考虑各项风险费用  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  1）本项目建设规模暂定建筑面积（招标文件）㎡。在合同实施期内，除第2）点规定因甲方原因造成重大变更外，建筑规模或工程造价发生增减的，设计费均不变。本项目为设计总承包，如确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，经过发包人及相关部门审核同意，由设计人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位实施，设计费用不再另行增加；2）因甲方原因造成重大变更（包括规模和设计范围）的，设计费按实际设计的内容进行调整。规模上的重大变更指引起建筑面积增减5000平方（含）以上的，设计范围变更指取消某一设计阶段或某一专业或专项设计内容；3）重大变更规模增减的设计收费按单方设计费×实际设计规模的建筑面积执行，单方设计费=设计费中标价/（招标文件）㎡；4）重大变更设计范围变化的，取消某一设计阶段的按实际工作量调整设计费，设计各阶段（方案设计、初步设计、施工图设计）的工作量比例可参照《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》规定执行；取消某一专业或专项设计内容的，按该内容工程费用占整个工程费用（以初步设计批复为准）的比例相应调整设计费，不再考虑专业系数、复杂程度系数，具体由发包人与设计人协商确定。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：   /  。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（3）其他价格形式：/  。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例    /      或预付款的比例        10%     。

10.3.2 定金或预付款的支付

本次工程签订合同后，支付设计预付款10%。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   合同签订时填写      。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：合同签订时填写     。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担   。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付； 。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：发包人应按本合同条款规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按14.1.1条规定支付设计费    。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的预付款金额双倍返还给发包人。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：   由于设计人自身原因，延误了按本合同条款规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二 。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：   设计合同总价3%        。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：  设计合同总价3%    。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：合同签订时填写   。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：  合同签订时填写     。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）因不可抗力致使合同无法履行。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 按通用合同条款执行   。

选定争议评审员的期限：   按通用合同条款执行        。

评审所发生的费用承担方式：  按通用合同条款执行     。

其他事项的约定：              /                    。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：    按通用合同条款执行  。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向        温州         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        温州市        人民法院起诉。

#### 18. 其他（如果没有，填“无”）

1、设计人收到中标通知书后，在合同签订前向招标人提交发包人同意的履约担保，其担保金额为设计合同费用的10%。

2、双方约定的设计人其他违约责任：设计方项目负责人履行义务担保金额占合同履约担保金额的20%【项目负责人应参加各设计阶段及施工配合相关会议】而没有参加，不到位一次罚50000元，扣完为止；项目专业设计人员履行义务担保金额占合同履约担保金额的20%（专业设计人员须尽的义务而没有提供，不到位一次罚3000元，扣完为止）。设计方必须保证项目组人员与投标时提供的《拟投入本项目设计人员汇总表》、《方案编制人员名单》、《施工图设计和施工期间配合服务人员一览表》的人员一致，并在对应的设计图纸成果上签字；否则按人员不到位违约处理。工程设计质量担保金额占合同履约担保金额的30%；设计工期进度担保金额占合同履约担保金额的30%，误期赔偿费每天5000；若出现上述违约责任，发包方有权在支付的设计费中扣除同等金额的设计费。

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

本工程设计包括室内二次装修设计及室内消防设计、电气设计、暖通设计、配套设计。

二、本工程设计阶段划分

方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（4）协调景观、交通等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；

（5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作装修专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行装饰等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、装修、水电等全部专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

4.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

附件2 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深方案文本 | 10 | 天 |  |
| 2 | 效果图 | 8 | 初步设计完成前 |  |
| 3 | 初步设计文本 | 20 | 天 |  |
| 4 | 初步设计电子文档光盘 | 2 | 天 |  |
| 5 | 施工图文本 | 25 | 天 |  |
| 6 | 施工图电子文档光盘 | 2 | 天 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

- 3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件3 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 其他设计人员 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：

固定单价（   元/平方米或费率  %）

2.工程设计其他服务费用：

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：

4.特别约定：                                         。

三、设计费明细计算表

四、设计费支付方式

经发包人、设计人双方确认，如果发包人委托设计人负责全过程工程设计服务，各阶段的设计费比例为：方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的  %，初步设计阶段的设计费占本合同设计费总额的  %，施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的   %，施工配合阶段占本合同设计费总额的   %；如果发包人委托设计人负责部分工程设计服务，则每个阶段的设计费比例，双方另行协商确定。

具体支付时间如下：

| 付费次序 | 占总设计费 % | 付费时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 10% | 合同签订后 |
| 第二次付费 | 80% | 施工图审查合格并完成施工招标后 |
| 第三次付费 | 10% | 工程竣工验收合格后 |

附件7：

设计变更计费依据和方法

廉政协议

（此协议由中标人与招标人签订）

项目名称：

建设单位（甲方）：

设计单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行本项目设计的合同文件条款，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事设计活动的工作人员，在设计活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程设计合同有关的经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程设计合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方及其工作人员必须严格按照设计规程办事，不得与承包商串通，损害甲方利益，

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为建设工程设计合同的附件，与设计合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至设计服务期满为止。

第七条　本责任书一式壹拾份，由甲方执捌份，乙方执贰份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　 法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 电话：

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

# 第五章  工程情况说明及设计要求

一、工程综合说明

1.1工程项目概况

项目名称：温州木材新市场装修工程设计（暂定）

建设单位：温州木材集团有限公司

工程地点：温州市鹿城区丰门街道温金路1939号。。

本次项目装修面积：该项目分1-4层综合市场及1-9层商务办公楼两部分，用途为交易市场和商业及办公，总建筑面积50022.22平方米。本次综合市场，商务办公楼区域面积约为20000平方米。

二、设计要求

2.1工程包括（不仅限以下内容）

一、市场内部装修

1、公共区域地面

2、公共区域墙面

3、公共区域吊顶

4、商铺门头

5、灯光效果

6、电梯装修

二、市场外部装修

1、市场标识牌

2、显示屏

3、广告牌

三、改造部分

1、停车位改造

2、一楼店面改造

3、食堂改造

4、办公楼改造

四、办公室装修

2.2其他要求（不限于以下）：

（1）符合消防、环保、节能、卫生防疫等国家规范，不得与国家强制性规范相抵触。

（2）未列明的要求可参照招标人提供的相关资料。

三、投资控制要求

工程造价估算应依据项目所在地造价管理部门发布的有关造价文件和项目有关资料，如项目批文、方案设计图纸、市场价格信息和类似工程技术经济指标等。建筑工程实施性方案设计造价估算准确度应在该阶段允许范围之内。投标人应保证估算的有效性和准确性，今后方案设计、初步设计、施工图设计的估算、概算、预算一般不允许超过该项目方案投资估算。如方案编制投资估算错误的原因导致将来工程项目概算总投资超方案估算的，建设单位有权依法对设计单位追究责任。

要求设计单位作准确的工程估算。如因设计人估算不准确，导致工程概算超过估算或施工图预算超过概算，招标人（发包人）有权对设计人做出相应的处罚，直至终止合同。

四、设计工期要求

1、设计工期

中标单位在签订合同后15日历天内提交方案设计并完成初步设计，初步设计深度须满足工程量清单编制要求，初步设计审查批准后25日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后7工作日内完成补充、修改。

为保证在工期内顺利完成设计任务，设计单位应保证设计人员到位，加快设计进度、完成设计任务。

2、本工程主要设计人员或专业设计代表应在设计进度关键点（如方案报批、扩初报批、施工图审查等）和施工期间（如隐蔽验收、设计变更和施工关键部位等）到位并负责与业主、有关部门沟通直至通过有关审批或配合施工。设计人员如未到位导致延误工期（包括施工阶段的误期），按误期赔偿标准进行赔偿。

五、设计质量要求

1、本工程设计应符合国家有关设计规范规定及编制深度的要求。

# 第六章  有关资料及附件

附件1：投标函

附件2：投标保证书

附件3：建筑设计投标方案编制人员名单

附件4：施工图设计和施工期间配合服务人员一览表

附件5：授权委托书（开标时携带）

附件1

投  标  函

致      （招标人名称）    ：

1、根据你方的      （招标工程名称）    项目设计招标文件，包括招标文件的书面补充纪要（如有时）及有关附件，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方愿以投标报价为人民币（大写）     元完成本工程的方案设计、初步设计及优化、施工图设计任务及相关服务（包括招标文件规定的各种费用）。

2、我方承认投标文件的所有内容。

3、如果我方中标，我方保证在接到中标通知书后的   个日历天内完成初步设计修改并报批，在初步设计审查批准后   个日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后   工作日内完成补充、修改。同时，我方保证设计质量达到你方的要求，本项目配备的项目负责人是        。

4、合同期内无论工程造价发生任何增减，设计费均按投标价格不变。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：    年    月    日

附件2

投 标 保 证 书

致：                        （招标人）

我方深入地研究了关于                    工程装修设计的招标文件及有关附件，未发现他们有错误或其他缺陷。并进行了周密的现场勘察，已按有关要求编制投标书。

本次设计招标，我方委派项目设计负责人为         ，我方保证在收到你方的中标通知书后，及时签定设计合同并组织后续服务工作，同意并接受招标文件的规定。

本投标书反映和表达了我方的设计技术实力，愿意中标的诚意和按期完成本工程设计的决心。如蒙中标，我方保证履行招标文件的要求和对投标书在有关设计质量与设计成果等的承诺。

投标人：                  （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日    期：    年   月   日

附件3

工程投标方案编制人员名单

工程名称：

| 专业分工 | 姓 名 | 职 称 | 注册执业证书号 | 设计业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标人： （公章） 法定代表人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表若不够填写，可另加附件补充说明。

附件4

施工图设计和施工期间配合服务人员一览表

工程名称：

| 专业分工 |  | 姓 名 |  | 职 称 |  | 执业证书及 执业专用章号 | 负责完成主要工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期间 配合服务 人员 | 姓 名 |  | 职务或职称 |  | 联系方式 |  | 施工期间配合服务措施： |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标人： （公章） 法定代表人： （签字或盖章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表若不够填写，可另外附件补充说明

附件5

法定代表人授权委托书

（开标时携带）

本授权委托声明：本人          （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位_________（姓名）为我的代理人，以我的名义并代表我公司全权处理                   项目设计投标的各项事宜。

本授权书期限自    年    月    日起至     年   月  日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人均予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

| 授权代表（签章） |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 出生年月 |  | 职 务 |  |
| 部 门 |  | 联系电话 |  |
| 身份证复印件粘贴处 |  |  |  |

法定代表人：（签字或盖章）

投标人：（盖章）